Затверджено:

Селищний голова

______________ Н.С. Пінчук

______________2019 року

ПЛАН

Заходів пожежної безпеки в комунальних установах

| № | Заходи | Виконавці | Термін | Контроль виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укомплектування пожежних щитів протипожежним інвентарем | Відповідальний за пожежну безпеку | до 01.04.2019 року |  |
| 2. | Перезарядка вогнегасників | Відповідальний за пожежну безпеку | до 01.05.2019 року |  |
| 3. | Утримання вільними шляхів евакуації | Відповідальний за пожежну безпеку | постійно |  |
| 4. | Складання схем евакуації працівників із будівель та розміщення вогнегасників | Відповідальний за пожежну безпеку | до 20.03.2019 року |  |
| 5. | Проведення повторних інструктажів з пожежної безпеки | Відповідальний за пожежну безпеку | щорічно |  |
| 6. | Забезпечити відключення всіх електроприладів (крім холодильників) після закінчення робочого дня | Відповідальний за пожежну безпеку | постійно |  |
| 7. | Заміна горючих оздоблювальних матеріалів на стінах, стелях дошкільних закладів | Директор я/с №1, №2. | До 31.12.2019 року |  |
| 8. | Влаштування блискавкозахисту в я/с №1 | НЖКП | До 01.07.2019 року |  |
| 9. | Влаштування контурів заземлення в Благовіщенському, Захарівському СК | НЖКП | До 01.06.2019 року |  |
| 10. | Виготовлення паспортів заземлюючих пристроїв Благовіщенського, Захарівського СК | Лабораторія УВГ | До 01.07.2019 року |  |
| 11. | Проведення заміру опору ізоляції, повного опору петлі «фаза-нуль», опору розтікання на заземлювачах і складання протоколів | Лабораторія УВГ | щорічно |  |
| 12. | Дотримання графіку повірки електролічильників, трансформаторів струму | Відповідальний за електробезпеку Нікішин В. | постійно |  |
| 13. | Придбати аварійні автономні освітлювачі для еваковиходів | Керівники установ | До 01.06.2019 року |  |
| 14. | Обладнання будівель я/с №1, №2 системою автоматичної протипожежної сигналізації | Керівники установ | До 10.09.2019 року |  |
| 15. | Установити на фасаді будівлі покажчик пожежного гідранта | Керівники установ | До 01.05.2019 року |  |
| 16. | При ремонті електропроводки з’єднання проводів здійснювати за допомогою затискачів, | Керівники установ відповідальних за електробезпеку | постійно |  |